市高新区2020年工作开展情况及

2021年工作谋划汇报

一、2020年工作开展情况

（一）主要指标完成情况

2020年，市高新区完成“3111”工程产值264.5亿元，增长32%；完成省级战新基地产值72.9亿元，增长15%；完成规上工业产值37.2亿元，增长13.9%；实现固定资产投资59.6亿元，增长12%，其中技术改造投资11.2亿元，同比增长23.7%；完成财政收入11.16亿元，增长19%。全年新增规模以上工业企业5家、服务业企业10家、高新技术企业4家，省级人才团队2家。

（二）重点工作完成情况

**一是**项目建设方面。2020年，园区纳入省重点调度项目56个，总投资292.54亿元，年度计划投资67.5亿元，全年已完成投资72.9亿元，同比增长22.6%，到位内资67.21亿元，增长16%。阿里犀牛智造产业园一期、阿里客服体验中心正式投运，天猫直播基地已经进场；奇安信网络安全基地试运营，腾讯未来城市联合创新中心已入驻10家腾讯生态企业，华瑞数字小镇获评全国特色小镇50强；华瑞赛维5G实验室建设完成，目前已承接600万元业务订单。网易联合创新中心、蔻享孵化器入驻各类科创企业30余家；截至目前，云计算类项目投运30家，智能制造类项目正式投产16家。

**二是**招商引资方面。今年以来，园区积极克服疫情不利影响，突出云计算龙头企业和智能制造上市企业和下游产业，开展重点跟踪对接。先后外出招商64余批次，接待客商400余批次。1-12月份，高新区共签约项目102个，共实现协议引资76亿元，其中云计算项目34个，协议引资22亿元；智能制造项目17个，协议引资36亿元；其它类项目52个，协议引资18亿元。成功签约阿里新制造产业园、阿里客服基地、天猫直播基地、华瑞赛维5G实验室、微擎开发者产业园、迪讯智能终端显示、奇安信互联网安全平台、大广智能工厂、海客软件基地、科硕孵化器等重点项目。招引林子敬、郭放、何向南、胡森、姚鹏、季海波等人才团队6家。

**三是**基础设施方面。全年承担城乡建设重点工程项目18个，其中新建项目13个、续建项目5个，截至11月底完成投资12.9亿元。众创空间、标准化厂房四期、汴北九年一贯制学校、临东安置区一期、汴北安置区三期交付使用，唐河景观带基本完工，美术馆、七喜医院门诊楼和医技楼主体竣工验收，双创基地、中欧产业园二期正在加快建设，将于明年上半年交付。全年建设标准化厂房47万m2，交付厂房30万m2；建设安置房5362套共69.3万m2；建设道路3条共4.4公里，完成河道整治4条共13.7公里。建设标准化公交站台28个、公共自行车停靠点11处，游园、街头节点绿化9.2万m2、绿道3.5公里。完成道路亮化11条共18公里。

**四是**服务企业方面。1~12月，先后拨付政策兑现等各类奖扶资金5.79亿元，举行专题政策宣讲11场。及时出台疫情期间特殊助企政策，对产业类企业招商政策优惠期延长3个月。帮助企业办理土地抵押登记3宗、融资2.7亿元，成功在省股权交易中心挂牌企业6家。成立华瑞兴宿一体化供应链平台，成功帮助高科智能公司承接阿里首笔2000万元订单。成立1.5亿元云知科技成果转化基金，定向支持云计算和科技型企业创新发展。全年共举办各类专场招聘会45场、校企合作对接会64次，推荐就业15682人，新入职9232人。今年全市 “四送一服”满意度调查，高新区各项指标满意度均达到100%，其中“非常满意”占比超90%。

**五是**统筹发展方面。紧紧围绕“六稳”“六保”工作要求，扎实开展常态化疫情防控和企业复工复产工作，先后开展3轮地毯式排查，筹集发放20余万元防疫物资，为25家企业担保贷款1.65亿元，保障150余家重点企业和在建项目实现全部复工复产，实现疫情防控和经济发展“双稳定”。园区平台公司全年实施14个融资项目，共32.6亿元。先后启动大小蔡庄等9个村庄1408户，约50万m2的房屋征收工作；顺利完成数字小镇、西外环等16个项目1200亩土地征收，积极办理原深圳家居产业园置换上房1348户。全年园区实现无一例进京访。

**六是**队伍建设方面。在班子建设方面，今年以来，园区党工委按照“专业特长、岗位匹配”要求，对班子成员分工进行了优化调整，基本上发挥了班子同志的潜在能力，做到了各司其职、独当一面，保证了工作的连续性。在队伍建设方面，积极争取新设数据资源管理局、精神文明办公室（城市管理局）、督查考核办公室3个正科级内设机构。先后提拔使用正科级干部4名，补充招聘工作人员16名，选聘高新建投、华瑞公司中层干部6人，积极对接埇桥区委，优化调整汴北新区班子成员，激发了干部队伍活力。园区干部队伍综合素质在疫情防控、招商引资、项目建设等重大任务中得到了锻炼和提升。

（三）存在问题

**1. 产业层次不高、规模不大，未实现质的突破。一是**主导产业链还未形成闭环，缺乏牵引带动性强的重大项目。**二是**推动产业发展的专业人才紧缺，特别是围绕数字产业的专业招商能力、人才严重不足。**三是**数据中心使用率不高，云计算产业还未形成特色。

**2. 城市能级提升仍显薄弱。一是**园区企业职工和居民对商业、文化、生活和娱乐配套设施的需求反映强烈。**二是**园区发展空间急需进一步拓展。经测算，园区可用于工业项目建设的土地指标仅剩800亩左右，仅能满足2021年建设发展需求，空间限制严重制约园区中长期发展。

**3. 资金压力日益突出。一是**平台融资还款压力**，**高新建投、华瑞等融资平台融资存量达57.6亿元，初步测算未来3年内需偿还30.9亿元。**二是**企业政策兑现压力，随着入园企业增多，政策兑现压力不断加大。根据测算，近期内入园项目的政策兑现规模约为10亿元左右。

**4. 对企服务能力不足。**园区在优化营商环境方面虽然做了大量工作，但限于员工的专业知识、创新意识不足，总体服务水平和质量还未达到企业要求的水平，仍需下大力优化提升。

二、“十四五”总体思路、明年工作谋划及建议

（一）“十四五”期间总体工作思路

“十四五”期间，高新区将按照《中共宿州市委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议）》要求，紧紧围绕市委五届十一次全委会提出的“一城两区三基地”战略定位，遵循市委、市政府“2+4+2”工作总思路，大力推进“3111”工程，持续推进“四色园区”建设，加速推进产业大发展、人口大集聚、商业大繁荣、环境大提升。通过不懈努力，力争到“十四五”末，实现“双千亿”战略目标（线上经济及电商收入过千亿、工业生产总值过千亿），财政收入30亿元、规模以上服务业和工业企业各200家、高新技术企业50家、省级人才团队20个，努力走在全省“6+2+N”产业承接平台前列，积极创建国家级高新区，建成区域科技成果创造转化中心、长三角区域数字经济基地、淮海经济协作区域内有影响力的智能制造基地，成功申报1家以上国家级众创空间。

（二）2021年主要指标目标任务

2021年计划完成“3111”工程产值288亿元，增长20%；完成省级战新基地产值84亿元，增长20%；完成规上工业产值39.2亿元，增长12%；实现固定资产投资66亿元，增长15%，其中技改投资完成13.2亿元，增长20%；完成财政收入15亿元；全年新增规上工业企业5家、力争10家，规上服务业企业10家、力争15家，高新技术企业6家，省级人才团队2家。

（三）推动目标任务落实措施

**1. 优化调整招商思路，加快招大引强。**

**一是**提升招商质量。限制低水平低层次简单复制性产业转移和旧设备搬迁转移，实现“招商引资”到“招商选资”的转变。2021年继续保持招商签约项目数过100。**二是**注重招引头部企业。**在云计算产业方面**，坚持引头部建生态，主攻北京、杭州、上海方向，积极对接京东、百度、小米等互联网头部企业，依托阿里犀牛智造产业园，加快建设直播基地产业群，实现数据和实体经济融合发展；加快量子、超算、边缘计算、分布式计算平台建设，为以5G产业为代表的数字产业发展提升竞争力，培育新优势。**在智能制造产业方面**，坚持招大引强、完善产业链，实现产业集聚。重点深耕珠三角、积极拓展长三角，密切跟踪华勤、天劲、威马等头部企业，积极构建消费电子、大健康、智能终端等垂直体系产业链。借鉴阿里网联化、智能化、数字化模式，以阿里犀牛智造产业城等平台为牵引，改造传统制造产业。积极协助有关部门争取菜鸟物流基地早日落地。**三是**搭建专业招商队伍。成立专门的云计算招商队伍，加强对招商人员专业知识培训，不断提高数字产业的运营和管理能力。**四是**对标合肥市高新区，既学习他们的思路和管理模式，也寻求与其战略性的合作。**五是**重点对接杭州市余杭区，放大阿里巴巴的作用，力求在数字产业上实现合作共建。

1. **优化营商环境，强化项目保障。**

**强化项目服务，**坚持“项目为王，项目至上”，加大项目包保力度。进一步拓展“项目云都”APP功能，切实推进项目建设。积极与阿里合作创新型智慧园区建设，打造精准招商、企业服务、项目绩效评价等多个数字化平台。通过购买第三方服务，委托专业公司帮助企业精准匹配各类申报项目，争取国家、省、市各类政策资金支持。**拓宽融资渠道，**积极通过平台公司担保、协调银行金融机构等方式，进一步增加企业融资额度。搭建供应链平台，在已有华瑞兴宿一体化供应链平台基础上，打造总规模5亿元的供应链金融公司。积极引导有潜力的企业在新三板、新四板、创业板和主板上市，增强融资能力。积极引入各类股权投资基金，目前淮海经济合作区产业发展基金计划对园区2家企业初步投放5000万元资金。**强化企业招工，**打造园区招工平台，坚持每周日招聘会制度，积极宣传提高影响力，形成园区招工品牌；校园招聘方面，主动加强与我市及淮北、亳州等周边城市高校、职高的对接，形成密切合作关系，为企业输送高素质的人力资源；社会招聘方面，充分发挥人力资源公司专业作用，不断拓展招工覆盖范围，重点布局50公里内招工网络，确保企业招工“来得了、留得下”。同时积极与周边县区人力资源公司加强对接，重点保障阿里犀牛智造产业园等重点项目用工需求。

1. **完善设施配套，提升城市能级。**

**坚持规划引领，**积极响应城市国土空间规划编制，高位接续“大宿城”战略；积极呼应符离片区规划。**提高城市能级。**按照城市功能现代化目标和建设精神文明城市要求，坚持“四精”标准（精准规划、精致建设、精细管理、精美环境），开工建设2个农贸市场、1条综合商业街、1个市级商业中心，新增16处公共自行车停靠点，新建1座公交首末站换乘中心。**加大基础设施建设。**打通核心区埇上路、光华路、唐河路、皇藏路等断头路，系统推进防洪、水网、绿网、亮化等城市功能体系建设，开工建设拂晓佳苑安置区。**加快土地征迁**，计划征收土地1000亩；推进秦湖、小李庄等自然庄约37万m2的拆迁工作，实现2021年园区核心区域全部征迁；计划组卷报批土地指标1000亩（包括数字小镇、西二环、智能家居、物流大道北侧住宅用地等）。

1. **推进创新引领，加快项目建设。**

全年谋划实施“大新专”项目62个，年度计划投资88.1亿元，增长34.6%；其中续建项目27个，新开工项目30个，竣工项目10个。**加强产业平台建设，**推进阿里犀牛智造二期、双创基地等园区建设，确保上半年交付；加快入驻标准化厂房四期企业装修进度，推动尽快投产；加大工投云计算产业园等已投产园区企业调度力度，促进达效上规；加快阿尔法产业园二期、长三角一体化产业园、工投半导体产业园等园区前期工作，确保上半年进场施工。**加强创新平台建设，**以腾讯未来城市创新中心、网易联合创新中心、奇安信网络安全实验室、5G实验室等为基础，加快建设面向长三角区域的数字产业创新中心；加快推进小型超算中心、半导体研发平台、量子通信研发平台“一中心两平台”等创新平台建设，全力创建“人工智能+园区”应用示范区。**加强孵化平台建设，**重点调度众创空间入驻项目，开工蔻享7000㎡新孵化基地建设，率先实现宿州学院20名教授工作室进驻；依托犀牛智造，打造5万㎡的服装网红垂直直播基地；5G实验室力争引进法国必维公司汽车检测实验室；加快科硕、海客平台建设，建立软件设计和人才培训基地；第一创客引入腾讯系生态企业。今年再引入高层次人才团队5家左右，力争成功申报省级人才团队5家。

1. **全面加强党的建设，统筹全面发展。**

**加强政治建设，**深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻执行中央和省委、市委的决策部署。**加强班子建设，**严格执行民主集中制等党内制度，不断增强班子团结力凝聚力战斗力。**加强队伍建设，**坚持政治标准，树立正确用人导向，激发广大干部在园区加快发展中担当作为；**加强党风廉政建设，**狠抓中央巡视、省委巡视及市委巡察整改落实，严格重大项目、重大资金、重大工程等敏感环节廉政风险点管控，强化政治监督、日常监督、权力监督，为园区高质量发展提供坚强纪律保障。加强学习，提升本领，围绕新经济、新知识、新业态、新模式，提升全园区的专业水平，专业能力。特别是学深悟透长三角一体化发展战略、省委省政府加快推进皖北产业转移集聚区建设的实施意见，按照精细化的思维方式，不断提高各级干部的专业能力、专业思维、专业素质。

（四）工作建议

**1. 建议调整园区规划范围，拓展园区发展空间**。目前，高新区核心区内可用产业用地仅剩800亩，园区空间承载能力严重不足。建议将园区辖区内的大王村纳入城市规划区。如有可能划转港口路以西、竹邑路以南、新汴河以北的区域，进一步拓展发展空间。

**2. 建议调整土地出让金返还比例，缓解园区资金压力**。目前，园区面临平台公司融资进入还款期、重大项目政策兑现窗口期、重大项目投资集中期三大压力。高新建投、华瑞2个国企平台公司分别累计融资41.1亿元、16.5亿元，建设数据中心、双创产业基地、中欧产业园等重点基础设施，为园区产业集聚、提升配套做出了突出贡献。其中，高新建投公司融资的20.5亿元、华瑞公司融资的10.5亿元共31亿元已经进入还款期，融资压力剧增。请示从2021年起新出让的商住土地出让金是否能全部返还高新区，以支持园区发展。同时鉴于高新区土地征迁情况较为复杂，目前园区已出让的商住土地出让金，建议按照4:6比例予以拨付。

附件：1. 阿里犀牛智造产业园建设情况

2. 高新区2019-2020年招商引资签约项目建设情况统计表

3. 高新区2020年重点招商跟踪项目一览表

4. 高新区2020年城区调度重点项目进度一览表

5. 市高新区融资项目表

6. 高新区土地利用总体规划图、用地布局规划图

附件1

阿里犀牛智造产业园建设情况

一、工程项目建设情况

1. 3#厂房1层展厅：整体装修已完成并具备了参观条件，经初步验收并结合阿里方提出新的要求，开始进行细节整改，预计两周内整改及改造完成。

2. 园区工程：园区西围墙外自行车棚及充电桩已安装完成，正在进行送电调试。

3. 6#厂房~9#厂房：5#、6#、8#厂房已封顶，正在进行一、二层隔断砌筑，9#宿舍楼主体施工至地下室，正在出土。

4. 7#食堂装修：一层售卖区钢骨架已完成，岗位补风系统已完成，东北角、西北角楼梯间抹灰已完成，墙砖铺贴已完成，消防喷淋已完成，电力桥架已安装完成，卫生间墙砖已铺贴完成，后厨区操作间地砖已铺完50%、用餐区地砖铺贴至40%，二层墙砖铺贴已完成60%；一 二层空调内机安装完成，UV板基层基本完成。预计1月底1-2层初步完成，3月1日食堂营业。

5. 7#食堂周边管网：供水管道已铺设完成，等待楼内装修完成可随时供水；燃气管道围墙内已铺设完成，正在进行围墙外主干道顶管和楼内铺设，预计2020年1月15日完工通气；供电管道楼周边已铺设完成，正在进行变电所图纸深化和施工；消防、雨污水管网已铺设完成。

二、阿里生产运行情况。

1. 人员情况：共录用员工613人，2月底预计总用工900人，3月底预计1500人。

2. 设备情况：完成投资5000万，目前10条生产线已投入使用，3#厂房二、三层的智能悬挂系统正在陆续到货，三月底前完成安装。

3. 生产情况：从8月中旬投产以来累计完成产值约2500万元。

三、招工情况

阿里巴巴犀牛项目4月30日签约，9月16日开全球发布，管委会安排专门人员跟踪对接服务，通过各种途径为企业推荐熟练技工，截止目前共推荐报名4326人。

1. 主要做法。

**一是**制定奖励政策。来园区就业大中专院校毕业生工作满6个月，奖励3000元，介绍人员来园就业的每人奖励500元。对介绍人员到阿里巴巴服装就业的人力资源机构，人员就业满半年奖励500元，就业满一年奖励1000元。

**二是**建立人才库。开发易政企人才库用工软件平台，对辖区内劳动力情况进行摸底，对人员信息进行分类，确保推荐就业时专业对口，目前易政企录入人员信息8006人（不包括阿里巴巴犀牛、和君纵达单独管理的2200人），其中求职人员信息3191人。

**三是**组织招聘会。园区每周日上午组织招聘会，截至目前共组织招聘会53场，共计到访人员4.5万人次。

**四是**加强机构合作。组织全市人力资源机构30余家，与企业召开需求对接会，开展业务对接，目前阿里巴巴已签约合作9家人力资源机构。

**五是**开展校企合作。组织宿州应用技术学校与阿里巴巴犀牛智造开展校企培训业务，目前两期无服装制造经验人员61名经培训后已全部到岗参加工作。三期力争培训规模达到200人，力争春节期间培训人员达到1000人。依托华瑞产业园3#楼，建设7000㎡阿里巴巴新制造人才培养基地，将承担春节大批量招工培训任务。

1. 招工宣传开展情况。

**一是**利用抖音，微信等自媒体，通过推送朋友圈，建立微信群，推广招工需求，吸引外地就业者返乡就业，目前高新区招工微信添加求职人员5500人，抖音账号总点击量已超1000万人次。

**二是**在直播宿州栏目开播前后播出专题招工宣传片，在交通广播1073、961电台播出招工宣传，在埇桥区6个乡镇电视台黄金时间播出电视叠加字幕游走广告。

**三是**在市区部分小区出入口做招工宣传，在高新区周边20公里90多个自然庄树立高新区招工宣传牌，选择离园区较近的乡镇，符离镇、夹沟乡、西二铺乡、古饶镇做为宣传方向，组织乡镇村两委、村民到高新区参观了解就业环境和待遇，同时联系获取疫情防控外出人员统计表，为下一步吸引长三角返乡务工人员回流做准备。并计划在春节期间在周边50平方公里内各重点镇村，逐村投放阿里招工广告展牌。

**四是**正在对接人社局、长三角等地地商会、老乡会等有关方面，多渠道获取我市在外地服装行业务工人员信息，借助接你回家活动吸引外出务工人员来园求职。

四、存在困难和需求

**一是**高新区没有人社机构部门以及相关资质，企业培训和业务合作没有通畅的渠道。各学校需委托埇桥区申请，建议市人社局直接预留指标给园区下属力创人力资源公司，灵活解决园区企业培训事宜。

**二是**培训学校扩面。宿州应用技术学校培训场地和师资力量有限，建议其他有条件的学院可以利用现有条件增加相关课程和参与培训。

**三是**园区下一步计划组织企业到县区进行招工宣讲，并在各地设招工展示牌，请求地方配合。

附件2

高新区招商引资在建及签约项目情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 一、工业类项目。工业项目共计36个，总投资71.42亿元，其中投产项目16个，投资额31.76亿元，在建项目11个，投资额23.76亿元，未开工项目9个，投资额15.9亿元。 | | | | | | |
| **1. 投产工业类项目（16个）** | | | | | | |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 1 | 阿里迅犀新制造项目（一期） | 10 | 总投资超过10亿元，改造6万平方米厂房。项目采用智能化，数字化建设，建设工业4.0标准的现代化服装智能生产基地。 | 2020.04 | 2020.05 | 2020.08 |
| 2 | 赛华智能模组、触显一体化项目 | 3.5 | 200台（4轴）数控机床CNC中心、30条TP全自动生产线、20条全自动COG绑定生产线。 | 2019.5.13 | 2019.2.15 | 2020.11 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 3 | 霖源光学镜头智能终端生产项目 | 2.5 | 建设20台真空镀膜机、10条全自动组装线、100套全自动成型注塑生产线等 | 2019.12 | 2020.05 | 2020.12 |
| 4 | 金意米智能制造  项目 | 2 | 建设智能穿戴、手机、手机周边配件、太阳能光伏板、智能音响等产品生产线。 | 2019.4.29 | 2019.5.15 | 2020.11 |
| 5 | 烽云世纪科智能终端项目 | 2 | 使用标准化厂房约1.4万平方米，建设智能终端产品生产线及SMT贴片线。 | 2019.5.22 | 2019.6.18 | 2019.12 |
| 6 | 尹月智能终端项目 | 2 | 智能支付终端的生产与销售 | 2019.6.6 | 2019.9.1 | 2020.10.29 |
| 7 | 海璟水产养殖产业园项目 | 2 | 建设高科技水产科技产业园，建设高科技水产产业中心，打造及研发，制造，养殖，专业人才培养的一站式产业中心，逐步推广，覆盖全国水产养殖产业。 | 2019.08 | 2019.11 | 2020.11 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 8 | 阿瑞斯智能设备制造项目 | 1.5 | 电容式触摸屏、液晶屏、全贴合、触摸整机。 | 2019.05 | 2020.04 | 2020.10 |
| 9 | 飞耐特微熔传感器芯片及传感器项目 | 1.2 | 微熔传感器芯片开发、制造，微熔传感器芯体开发、制造及销售，微熔传感器开发、制造及销售。 | 2019.05 | 2019.06. | 2020.8.10 |
| 10 | 阆达智能制造项目 | 1 | 智能儿童写字板、智能家居LED系列、安防智能等。 | 2019.04 | 2019.05 | 2019.12 |
| 11 | 迎辉触控玻璃盖板生产项目 | 1 | 一期建设4-6条玻璃盖板触摸屏生产线；二期建设2-4条OLED液晶生产线。 | 2019.05 | 2019.06 | 2019.08 |
| 12 | 家居香氛产品以及个人香氛洗护用品生产项目 | 0.5 | 项目计划建设完整的香薰产品生产线以及完整的洗护类产品生产线，分2期进行。 | 2019.10 | 2020.08 | 2021.10 |
| 13 | 宝莱输配电智能成套开关设备制造基地建设项目 | 1 | 输配电智能成套开关设备制造 | 2019.05 | 2019.07 | 2020.06 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 14 | 大锦科技汽车电子智能制造项目 | 1 | 汽车电子研发、生产等。 | 2020.02 | 2020.2.26 | 2020.11 |
| 15 | 国富LED灯具智能制造项目 | 0.5 | 建设自动生产线、智能制造、注塑一体化的LED灯具生产线。 | 2019.5.14 | 2019.07 | 2020.07 |
| 16 | 鹏合冷链监控仪器生产项目 | 0.06 | 冷链仪器研发、生产和销售。 | 2020.8.31 | 2020.10 | 2020.10 |
| **小计** |  | **31.76** |  |  |  |  |
| 1. **在建工业类项目（11个）** | | | |  |  |  |
| **序号** | **项目名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约时间** | **开工时间** | **预计投产时间** |
| 1 | 迪讯（华耀）智能显示终端项目 | 5 | 建设年产1780万台多媒体电子白板教育机、高端液晶电视机生产线6条 | 2020.01 | 2020.10 | 2021.03 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 2 | 晟雄锂电池项目 | 4 | 项目计划总投资4亿元，其中固定资产投资2亿元，项目拟使用工投云计算产业园3#厂房，建设年产动力电芯7亿瓦时生产线及动力电池成品PACK组装生产线。项目全部建成投产后，可实现年销售收入4亿元人民币，年实现税收1000万元人民币。 | 2019.09 | 2019.12 | 2021.02 |
| 3 | 旭虹电子新能源电芯 | 3 | 建设新能源32700电芯生产线。 | 2019.05 | 2020.01 | 2021.04 |
| 4 | 伟发（祥云）3D触显盖板项目 | 2.6 | 180台数控CNC、24台热弯机组成4条3D触显盖板生产线及2条大尺寸触显面板生产线。 | 2020.05 | 2020.08 | 2021.02 |
| 5 | 芯思路智能影像光学半导体项目 | 2.5 | 建设年产3000万个智能影像模块、3000万个芯片封装生产线。 | 2019.05 | 2020.04 | 2021.04 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 6 | 诺亚智能智能家居项目 | 1.5 | 建设智能家居、智能穿戴总部基地 | 2019.7.17 | 2020.7.25 | 2021.02 |
| 7 | 中坚绿色食品坚果深加工项目 | 1.16 | 坚果加工生产用厂房、冷链物流仓库、成品仓库、研发楼、电子商务自动分拣楼等建筑面积3.6万平方米；购置安装各类成套坚果生产设备、检测设备、研发设备、冷库设备等。 | 2019.04 | 2020.03 | 2021.09 |
| 8 | 度比公司终端生产项目 | 1 | 度比公司智能手机、智能电视、智能机器人、5G终端等产品的研发和生产 | 2019.09 | 2020.06 | 2021.01 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 9 | 兴通智联物联网工贸一体项目 | 1 | 建设手机、平板电脑、音响等智能终端和消费类电子产品生产线及配套。项目全部建成投产后，可实现年销售收入1亿元人民币，年实现税收100万元人民币。 | 2019.10 | 2020.06 | 2021.01 |
| 10 | 生荣鑫电源适配器生产项目 | 1 | 建设6条自动插电线，8条自动组装线，8条自动老化线等 | 2019.12 | 2020.7 | 2021.01 |
| 11 | 满成健康食品 | 1 | 糕点、月饼、粽子、果干等食品及馅料的制作研发 | 2020.08 | 2020.10 | 2021.02 |
| **小计** |  | **23.76** |  |  |  |  |
| 1. **未开工工业类项目（9个）** | | | | **签约时间** | **预计开工时间** | **预计 投产时间** |
| **序号** | **项目名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** |  |  |  |
| 1 | 深圳中尚智能终端制造项目 | 3.5 | 开展主板、屏模组、蓝牙耳机、手机等相关生产 | 2020.12 | 待定 | 待定 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 2 | 联讯通智能终端（主板）项目 | 2.5 | 6条SMT贴片线，年产主板3000万片。 | 2020.09 | 待定 | 待定 |
| 3 | 裕元电子SMT生产项目 | 2 | 建设SMT高速线、整机组装线。 | 2019.05 | 2021.01 | 2021.06 |
| 4 | 大广宿州智能工厂 | 2 | 智能终端研发、生产、销售服务。 | 2020.09 | 2020.12 | 2021.05 |
| 5 | 英柯信液晶显示屏制造项目 | 1.5 | 智能穿戴中小尺寸液晶显示屏生产线车间。 | 2020.08 | 2021.01 | 2021.06 |
| 6 | 逸奇利SMT贴片制造项目 | 1.2 | 建设SMT贴片生产线6条和配套DIP智能主板。 | 2020.05 | 2021.01 | 2021.06 |
| 7 | 德沃智能智能终端设备的研发与产业化项目 | 1 | 智能终端设备制造 | 2020.12 | 2021.02 | 2021.09 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 8 | 度比软件宿州基地项目 | 1 | 智能终端设备研发销售及服务、电子产品及配件销售及服务、软件开发测试及服务、电子商务、货物进出口业务、软件进出口等 | 2020.12 | 2021.01 | 2021.04 |
| 9 | 兴晖通达（智能终端配套） | 0.2 | 生产柔性线路（FPC），薄膜开关，数显面板等 | 2020.12 | 2021.03 | 2021.06 |
| **小计** |  | **14.9** |  |  | **以上预测以到时实际进度为准** | |
| 二、云计算类项目。云计算项目共计54个，总投资17.105亿元，其中投产项目30个，投资额7.535亿元，在建项目11个，投资额2.7亿元，未开工项目13个，投资额6.87亿元。 | | | |  |  |  |
| 1. **投产云计算类项目（30个）** | | | |  |  |  |
| **序号** | **项目名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约时间** | **开工时间** | **投产时间** |
| 1 | 华瑞赛维5G+物联网+工业互联网+车联网国际化检验检测认证公共服务平台 | 1.5 | 围绕5G、物联网、车联网及工业互联网智能制造领域检验检测能力建设，具体包括5G终端检测实验室、物联网应用检测实验室、信息安全实验室、车联网检测实验室、V2X检测实验室等 | 2019.12 | 2020.6 | 2020.10 |
| 2 | 奇安大数据协同安全创新产业生态基地项目 | 1 | 宿州市网络安全运营中心、网络空间安全科普基地，奇安信集团技术服务中心、网络人才认证培养与考试中心、宿州市网站云监测与防护中心。 | 2020.01 | 2020.07 | 2021.01 |
| 3 | 小米授权体验店 | 0.8 | 建设小米授权体验店。 | 2020.04 | 2020.07 | 2020.11 |
| 4 | 寇享科技创新孵化器 | 0.5 | 成立孵化器，引进高新技术企业创新创业团队。 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.05 |
| 5 | 正森北斗高分卫星大数据项目 | 0.5 | 开发高分数据应用平台、建设遥感摄像、国土测绘、农林牧普查、SAR图像研究等数据应用系统。 | 2019.05 | 2019.07 | 2020.05 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 6 | 嘉赛智慧教育、智慧城管平台项目 | 0.5 | 智慧教育平台。 | 2019.09 | 2019.10 | 2020.03 |
| 7 | 安鑫智能技术、智慧医疗平台项目 | 0.5 | 网络科技 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.12 |
| 8 | 团团智能人工智能赋能中心 | 0.3 | 针对医疗健康、生活信息分析等传统行业进行人工智能嵌入，实现跨行业人工智能应用。 | 2020.05 | 2020.06 | 2020.07 |
| 9 | 同辉佳视智能数字平台与智慧应用生态技术开发项目 | 0.2 | 智慧城市智能数字平台及智慧应用生态技术开发与应用等 | 2020.04 | 2019.06 | 2020.11 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 10 | 科影视讯智能数字平台与智慧应用生态技术开发与应用项目 | 0.2 | 智慧城市智能数字平台及智慧应用生态（智慧教育、智慧消防、智慧工地、智慧园区、数据交换云平台、展览展示等智慧化融合应用）技术开发与应用 。 | 2019.09 | 2020.04 | 2020.11 |
| 11 | 企优互联网平台经济（众创方舟互联网众包） 项目 | 0.2 | 互联网众包服务平台建设 | 2020.09 | 2020.10 | 2020.11 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 12 | 人类细胞与生物样本库项目 | 0.2 | 建设多种源干细胞库、产业生产转化基地、临床技术转化基地和科技平台，建成存储能力100万份干细胞库，实现年产10亿盒医用干细胞面膜生产线。 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.11 |
| 13 | 宿州腾讯未来城市创新中心项目 | 0.15 | 招商、孵化、服务 | 2019.12 | 2020.09 | 2020.12 |
| 14 | 智趣小天使实验室项目 | 0.15 | 开展生物医学信号处理人机交互以及语音识别、图像处理等相关领域研发。 | 2020.01 | 2020.03 | 2020.04 |
| 15 | 量彩新型量子点医疗项目 | 0.1 | 利用新型量子点技术开发、生产、销售用于体外诊断的现场即时诊断的医疗产品。即时、准确检测机型星级梗死等重大疾病。 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.10 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 16 | 济楚文化互联网直播项目 | 0.1 | 互联网直播、演绎及经纪人培养。 | 2019.12 | 2020.04 | 2020.09 |
| 17 | 旷富新浪客服基地项目 | 0.1 | 办公场地搭建、设计、装修、办公设备，团队组织和建设，公司运营和策划。 | 2019.05 | 2020.04 | 2020.06 |
| 18 | 甜甜圈蚂蚁云创直播孵化项目 | 0.1 | 建设专业直播产业链，并搭建直播联盟、直播机构孵化等功能，同时为直播公司及主播提供税务、法务的相关服务。 | 2019.5.5 | 2020.1.1 | 2020.8.1 |
| 19 | 腾飞车险呼叫客服基地项目 | 0.05 | 车险呼叫客服业务。 | 2020.09 | 2020.10 | 2020.11 |
| 20 | 小果中小企业营销咨询托管中心项目 | 0.05 | 网站建设、APP小程序开发、本地线上商城开发运营、电商运营策划客户服务中心。 | 2020.5.11 | 2020.5.20 | 2020.06 |
| 21 | 符离集烧鸡电商销售平台 | 0.05 | 搭建电商销售平台 | 2020.06 | 2020.07 | 2020.08 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 22 | 基于量子化学生物医药设计开发项目 | 0.05 | 利用量子化学与高效可靠结构预测方法服务药物设计与药物开发 | 2020.3.21 | 2020.3.21 | 2020.6.20 |
| 23 | 电维宝科技 | 0.05 | 电力智能检测平台应用与电力维护 | 2020.5.1 | 2020.6.1 | 2020.6.20 |
| 24 | 阿里巴巴客户体验中心项目 | 0.05 | 在当地发展相关服务产业，同时引入电子商务客户体验配套服务企业。 |  | 2020.09 | 2020.11 |
| 25 | 中科智享国家级地球物理数据与资源共享中心项目 | 0.03 | 国家野外科学观测研究站数据中心、地球物理探测数据资源计算服务、地球物理数据与资源共享平台。 | 2020.11 | 2020.12 | 2020.12 |
| 26 | 万庆华东地区图书电商交易服务平台 | 0.03 | 建设华东地区图书呼叫服务平台，一期180人客服团队，入住天猫、京东、拼多多等图书电商平台服务；二期30人左右研发运营团队。 | 2020.6.30 | 2020.9.1 | 2021.12 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 27 | 森纵艾德宿州云计算人才认证基地项目 | 0.01 | 建设面向全国的云计算人才认证基地，打造华东地区最大的云计算人才实训和认证基地 | 2020.09 | 2020.10 | 2020.12 |
| 28 | 北京北明数科信息技术有限公司项目 | 0.01 | 开展智能制造产业合作引资、共同打造北京北明数科信息技术有限公司项目 | 2020.09 | 2020.10 | 2020.12 |
| 29 | 海客招商平台项目 | 0.005 | 乙方在甲方众创园区建立大数据智能运营中心，为甲方提供精准产业招商服务。 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.12 |
| 30 | 红莲数字科技产业园 | 0.05 | 科技孵化、产业运营 | 2020.04 | 2020.08 | 2020.11 |
| **小计** |  | **7.535** |  |  |  |  |
| 1. **在建云计算类项目（11个）** | | | |  |  |  |
| **序号** | **项目名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约时间** | **开工时间** | **（预计）投产时间** |
| 1 | 宿州智谷软件产业园项目 | 1.2 | 科硕软件园招商、孵化与运维 | 2020.9.1 | 2020.12.8 | 2021.3.15 |
| 2 | 创美电商直播产业基地项目 | 0.5 | 电商直播自营、电商直播代运运营服务、网红主播孵化、短视频服务、电商直播短视频培训等。 | 2020.10 | 2020.12 | 2021.05 |
| 3 | 迪尔电商直播产业基地项目 | 0.5 | 电商直播自营、电商直播代运运营服务、网红主播孵化、短视频服务、电商直播短视频培训等。 | 2020.10 | 2020.12 | 2021.05 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 4 | 金祯数据平台地理空间大数据中心建设 | 0.12 | 航测数据、遥感解译及数据处理系统建设、军民融合应急测绘保障；实景三维模型构建与应用系统；四维地理信息系统开发； | 2020.10.23 | 2021待定 | 2021待定 |
| 5 | 国科南山医疗人工智能大数据项目 | 0.1 | 医疗人工智能大数据 | 2020.10.23 | 2020.10.23 | 2021.01.25 |
| 6 | 万思网络呼叫 | 0.1 | 1000个呼叫席位项目 | 2020.06 | 2020.07 | 2021.01 |
| 7 | 博创电商运营基地项目 | 0.1 | 电商项目团队、电商办公及培训基地。 | 2020.10 | 2020.12 | 2021.02 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 8 | 熙盛综合直播MCN基地项目 | 0.05 | 网红直播、网红带货、短视频运营、电子商务服务，打造皖北综合直播MCN基地。 | 2020.09.01 | 2020.12.01 | 2021.06.01 |
| 9 | 云图软件开发、测绘服务项目 | 0.01 | 软件开发、测绘服务等业务 | 2020.08 | 2020.11 | 2021.01 |
| 10 | 电商直播/跨境电商孵化基地项目 | 0.01 | 建立跨境电商孵化基地，吸引跨境电商企业聚集，帮助当地企业开拓跨境市场 | 2020.10 | 2020.11 | 2021.01 |
| 11 | 地球物理数据中心及系统平台项目 | 0.01 | 1、建设蒙城地球物理国家野外站数据中心；2、共同打造地球物理数据与资源共享平台3、开展地球物理大数据分析处理研究。 | 2020.10 | 2020.11 | 2021.01 |
| **小计** |  | **2.7** |  |  |  |  |
| 1. **未开工云计算类项目（13个）** | | | |  |  |  |
| **序号** | **项目名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约时间** | **（预计）开工时间** | **（预计）投产时间** |
| 1 | 微擎开发者产业园 | 0.5 | 众创空间产业园1#南楼 | 2020.12 | 2021.01 | 2021.06 |
| 2 | 迪尔云谷•高新园区电商特色文化小镇项目 | 0.5 | 电商直播自营、电商直播代运营服务、网红主播孵化、短视频服务、 供应链集成服务、供应链金融服务、云仓服务、电商直播短视频培训等 | 2020.12 | 2021.03 | 2021.06 |
| 3 | 常青藤网红基地项目 | 5 | 基地由网红供应链中心、网红运营中心、服装数字化C2M虚拟展示中心、网红支付平台和网红培训平台等部分组成。直播电商赋能，引入数字化展示技术，进场即可直播带货，扶贫助农持续发展 | 2020.12 | 2021.03 | 2021.06 |
| 4 | 中视蚂蚁高速ETC运营中心项目 | 0.2 | 运营蚂蚁高速ETC运营中心 | 2020.09 | 2021.01 | 2021.01 |
| 5 | 大连智慧星云 | 0.2 | 测绘平台开发与建设 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.02 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 6 | 乐优优互联网广告项目 | 0.1 | 互联网及新媒体广告运营团队。 | 2020.12 | 2021.01 | 2021.02 |
| 7 | 北京国双战略合作协议 | 0.1 | 在数字城市项目方面合作，为最终用户提供优质的解决方案和服务。 | 2020.11 | 2021.01 | 2021.03 |
| 8 | 启智信息科技 | 0.05 | 教育互联网直播与媒体建设 | 2020.12 | 2021.01 | 2021.02 |
| 9 | 吉泓新媒体运营项目 | 0.05 | 从事新媒体运营、电商操盘、互联网广告、软件开发业务、网站设计与制作、线上商城研发、办公系统开发与集成、小程序开发、线上游戏开发等业务。 | 2020.2 | 2021.01 | 2021.02 |
| 10 | 安徽宁亦主播经济公司项目 | 0.05 | 前台、办公区、培训空间、直播间、会议室等。 | 2020.3 | 2021.01 | 2021.02 |
| 11 | 犇腾工程BIM技术应用项目 | 0.05 | 建立工程BIM技术应用管理中心，开展建筑工程全过程信息化技术管理及全生命周期BIM咨询管理服务 | 2020.5 | 2021.01 | 2021.02 |
| **序号** | **项目**  **名称** | **投资额**  **（亿元）** | **建设内容** | **签约 时间** | **开工 时间** | **投产 时间** |
| 12 | 百灵互联网直播系业务项目 | 0.05 | 网络平台及主播直播、经纪业务 | 2019.12 | 暂停 | 暂停 |
| 13 | 博今文化传媒项目 | 0.02 | 内容销售、大数据管理、公共关系、活动管理、广告策划创意、活动管理展览展示、企业宣传片、品牌策划等服务体系。 | 2019.4 | 2020.11 | 2021.01 |
| **小计** |  | **6.87** |  |  | **以上预测以到时实际进度为准** | |

附件3

高新区2020年招商重点跟踪项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **产业**  **类别** | **企业简介或拟投资项目情况** |
| 1 | 联创电子（客如云设备生产基地） | 智能制造 | 联创电子（证券代码：002036）于2015年上市，致力于打造中国一流的光学光电研发生产基地。拟在宿州高新区建设客如云设备（刷脸收银机等）OEM生产基地。 |
| 2 | 艾伯通（5G皮基站生产基地） | 智能制造 | 5G皮基站是一体化皮基站的演进形态，采用数字化技术，基于光纤或网线承载无线信号传输和分布的微功率信号覆盖方案。适用于人流量大、数据需求大的场景，是无线覆盖增强方案之一。5G皮基站由皮站主机、扩展单元、远端单元三部分组成。 拟在宿州高新区建设5G皮基站生产基地。 |
| 3 | 正威电子 | 智能制造 | 正威电子有限公司是从事电子元器件、汽車电器从新产品开发到生产组装成完成品的专业厂家,主要产品有SP XLR卡插座、SJ6.35话筒插座 、AV同芯插座 、WP线夹 、S视频端子 、耳机插座 、开关、汽车电器等系列。 |
| 4 | 深圳市创世智佳科技有限公司 | 智能制造 | 该项目主要做软件开发、智能硬件和AI智能机器人。 |
| **序号** | **企业名称** | **产业**  **类别** | **企业简介或拟投资项目情况** |
| 5 | 本码（深圳）实业有限公司 | 智能制造 | 该项目主要为电子产品、计算机软硬件、网络技术的技术开发。 |
| 6 | 湛江百世佳电器有限公司 | 智能制造 | 该项目主要是制造各种家用电器，主要品种有：电饭锅、慢炖锅、电压力锅、普通压力锅、电水壶、电火锅、厨具等。产品取得GS 、UL、CE、SASO、ROHS、LFGB等认证。 |
| 7 | 广州数控设备有限公司 | 智能制造 | 该项目面向数控机床行业、自动化控制领域、注塑制品行业共同探讨合作方式。 |
| 8 | 武汉理工大学钾离子电池 | 智能制造 | 武汉理工大学材料科学与工程国际化示范学院、材料复合新技术国家重点实验室。 |
| **序号** | **企业名称** | **产业**  **类别** | **企业简介或拟投资项目情况** |
| 9 | 佛山天波电子 | 智能制造 | 该项目主要从融合通信接入设备及移动智能终端设备的研发、生产、销售入手，提供中小企业信息化通信设备解决方案，提供满足互联网O2O应用需要的智能终端设备。 |
| 10 | 深圳传音控股股份有限公司 | 智能制造 | 该项目主要为智能终端产品和移动互联服务，主要集中在手机产品硬件、软件及移动互联网开发等方面。 |
| 11 | 广东品胜电子股份有限公司 | 智能制造 | 该项目主要围绕手机、平板、智能电视“三块屏幕”的智能物联、电能支持、音视频播放、智能存储等进行合作。 |
| 12 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 智能制造 | 该项目主要围绕能源汽车（软包）动力电池智能制造进行合作。该公司目前已经与奇瑞汽车（物流车、乘用车）、、长安汽车（乘用车）、国金汽车（乘用车）、华晨汽车（乘用车）、东风柳汽（乘用车）、东风小康（物流车）、江特汽车（物流车、乘用车）、山东唐骏（物流车）等20多家新能源车企建立了长期的战略合作伙伴关系，软包动力市场占有率达10.18%。 |
| 13 | 深圳市加卓特科技有限公司 | 智能制造 | 该项目落地主要做家用个人护理电器用品。 |
| 14 | 亚创光电（深圳）有限公司 | 智能制造 | 该项目落地主要做液晶显示模块、触摸屏。 |
| **序号** | **企业名称** | **产业**  **类别** | **企业简介或拟投资项目情况** |
| 15 | 盐城市嘉鸿微电子有限公司 | 智能制造 | 该项目主要是做芯片测试，手机触控、分装、军用芯片项目。 |
| 16 | 深圳亚赛电子科技有限公司 | 智能制造 | 该项目落地主要做LED芯片。 |
| 17 | 百度智能云 | 现代服务 | 该项目正在洽谈工业互联网、AI人才培训、人工智能等多领域合作。 |
| 18 | 央视传媒 | 现代服务 | 该项目正在洽谈合作方式，中视传媒主要为影视拍摄、电视节目制作与销售、影视拍摄基地开发和经营、影视设备租赁和技术服务、媒体广告代理、基金投资与管理等多平台业务。 |

附件4

高新区2020年城区调度重点项目进度一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目 名称** | **当前进展** |
| 1 | 沿河路  （西段）（新建） | K0+000-K0+730段第二层水稳保养，路沿石安装砌筑，K0+730至K0+901.5段雨水管道基槽开挖、管道安装、检查井砌筑、与现状检查井连接、沟槽分层回填，路基分层回填碾压； |
| 2 | 光华路  北延  （新建） | 1、光华路与朝霞路口北侧车行道标高提高水稳层施工、保养；  2、K0+000-K0+510段路基素土第三层至第四层回填及找平碾压检测；此段雨水污水管道施工；箱涵基础底板墙板钢筋绑扎、模板支立验收； |
| 3 | 龙城路  北延  （新建） | 正在土地清表 |
| 4 | 物流大道  西延  （新建） | 1、W南1-W南15段、Y北1-Y北15段雨、污雨、污水管道基槽土方开挖、验收合格后进行管道安装、检查井砌筑施工、分层回填夯实；  2、K0+000-K0+600段路基土方开挖翻晒，分段找平碾压检测合格后进行第二层至第三层素土回填； |
| **序号** | **项目 名称** | **当前进展** |
| 5 | 数字小镇（一期）  （新建） | 项目土地等前期手续正在办理 |
| 6 | 汴北安置区四期  （新建） | 1、1#楼A楼筏板浇筑混凝土,B楼筏板钢筋绑扎完成100%  2、2#楼二层柱、剪力墙钢筋绑扎完成50%。  3、3#楼一层模板安装，钢筋绑扎，混凝土浇筑完成50%。  4、4#楼负一层钢筋绑扎，模板安装70%。  5、5#楼一层顶板钢筋绑扎，混凝土浇筑100%。  6、6#楼二层混凝土浇筑完成100%。  7、7#楼三层剪力墙钢筋绑扎，模板安装，顶板钢筋绑扎混凝土浇筑完成100%。  8、8#楼二层柱、剪力墙钢筋绑扎，模板安装100%。  9、持续降水。 |
| 7 | 云计算人才保障项目  （新建） | 住宅1#楼十五层混凝土浇筑、2#楼十四层混凝土浇筑、3#楼十二层内架搭设、钢筋绑扎、4#楼十层内架搭设、钢筋绑扎。 |
| 8 | 北三环绿道（新建） | 已完工 |
| 9 | 唐河景观带（新建） | 已完成 |
| 10 | 十里沟街头游园  （新建） | 已完工 |
| **序号** | **项目 名称** | **当前进展** |
| 11 | 十冯沟综合治理  （新建） | 1、十冯沟拂晓大道至龙城路段二级坡刷坡600m，台帽混凝土700m，二级坡护坡砖650m，园路土方回填1300m。  2、十冯沟龙城路至人民路河道刷坡400m，护坡坡脚混凝土浇筑300m，护坡砖500m,挡墙100m。  3、十冯沟人民路至汇源大道二级坡刷坡320m，台帽混凝土520m，二级坡护坡砖600m，园路整形2000m2，园建基础碎石回填500m2，绿化乔灌木种植540棵。 |
| 12 | 高新区十二年制学校  （新建） | 1、小学教综楼屋面闷顶钢筋模板完成100%，屋面闷顶浇筑完成90%。  2、初高中教综楼闷顶浇筑完成30%，屋面闷顶内架模板搭设完成50%。  3、小学宿舍楼二层顶板钢筋模板完成100%，地下室外墙防水完成80%；初高中部宿舍楼一层顶板浇筑完成100%，二层内架完成100%。  4、小学风雨操场三层顶板内架完成100%，模板完成20%；初高中部风雨操场三层顶板内架完成100%。  5、小学部、初高中部一层砌体砌筑完成90%、二层砌体完成50%、三层砌体完成10%。 |
| 13 | 华康养老  服务中心  （新建） | 1、坑开挖及支护工作，累计完成11.2万方，共约19万方；  2、基坑东侧一级坡喷浆支护完成90％；基坑东侧二级坡喷浆支护完成90％；  3、南侧二级边坡坡面喷浆完成；  4、西侧一级边坡开挖约完成95%；一级坡面喷浆完成80％；二级坡面喷浆完成４0％、钢筋绑扎施工约完成６0%。 |
| 14 | 智慧村安置小区  （续建） | 1#3#楼室内腻子开始施工，公共部位地砖在施工。2#4#楼室内腻子开始施工，公共部位地砖在施工。  5#楼室内腻子在施工，9层以上外架拆除完毕。19 20 层地坪完成。6#楼内粉9 15 21层在施工。2层以上外架在拆除完毕。室内腻子在施工。11 12层地坪完成。  7#楼内粉:9层以上外架拆除。地坪样板完成，地坪抓毛。8#楼:9层以上外架拆除完毕。地坪抓毛清理。室内腻子开始施工。东单元地坪23 24 25 完成。  9#楼内粉:15 4层在施工。2层以上外架拆除。地坪抓毛清理，地坪27 24 23完成。  1#2#商铺一二层墙体在砌筑及室内开始在粉刷。地库墙体开始粉刷。主楼及商铺发泡完成。 |
| **序号** | **项目 名称** | **当前进展** |
| 15 | 临东安置区（二期）  （续建） | 10#楼内墙抹灰完成95%，顶板涂料完成58%，公共区域涂料完成48%，烟道安装完成70%，外墙抹灰完成85%，外墙保温完成70%，外墙真石漆完成5%，水泥砂浆地面完成50%，消防工程879%，给排水工程79%，窗框安装完成100%。  9#楼内墙抹灰完成98%。顶板涂料完成73%，公共区域涂料完成69%，公共区域瓷砖完成10%，烟道安装完成100%，外墙抹灰完成70%，外墙保温完成70%，外墙真石漆完成30%，水泥砂浆地面完成50%，消防工程60%，给排水工程65%，窗框安装完成100%。  6#楼楼内墙抹灰完成95%。顶板涂料完成73%，公共区域涂料完成40%，公共区域瓷砖完成15%，烟道安装完成100%，外墙抹灰完成80%，外墙保温完成80%，外墙真石漆完成15%，水泥砂浆地面完成50%，消防工程50%，给排水工程80%，窗框安装完成100%。  4#楼楼内墙抹灰完成95%。顶板涂料完成60%，公共区域涂料完成50%，烟道安装完成70%，外墙抹灰完成85%，外墙保温完成50%，水泥砂浆地面完成20%，消防工程30%，给排水工程50%，窗框安装完成100%。  3#楼楼内墙抹灰完成95%。顶板涂料完成70%，公共区域瓷砖完成40%，烟道安装完成100%，外墙抹灰完成90%，外墙保温完成80%，外墙真石漆完成35%，水泥砂浆地面完成50%，消防工程80%，给排水工程89%，窗框安装完成100%。  商5商7屋面完成100%，二层砌体施工完成80%，一层砌体完成60%。  车库砌体完成88%，内墙抹灰完成79%，消防工程完成83%，顶板涂料涂料完成75%，顶板防水工程完成55%。 |
| **序号** | **项目 名称** | **当前进展** |
| 16 | 汴河小镇  安置区  （续建） | 1、六号楼外墙保温完成。  2、五号楼内墙23-24层粉刷完成70%、外墙20-28层粉刷完成80%、外墙保温完成70%、屋面找坡层浇筑完成、室内顶板腻子1-22层完成、外墙真石漆腻子1-20层完成；  3、四号楼内墙粉刷21-30层完成60%、21-屋面外墙保温完成90%、屋面找坡层完成室内顶板腻子1-25层完成、外墙真石漆腻子1-27层完成；  4、三号楼内墙粉刷21-30层完成60%；外墙31-机房层粉刷完成、外墙保温21-26层完成、室内顶板腻子1-25层完成、外墙真石漆腻子1-20层完成；  5、2#楼地库楼梯模板安装及钢筋绑扎完成80%；27、28层内粉完成；  6、1#楼自行车坡道垫层浇筑完成；屋面找坡层完成；28、29层内粉完成；21至30层保温完成40%；  7、地下车库顶板第一遍腻子完成90%、墙面第一遍腻子完成40%。 |
| 17 | 宿州美术馆（续建） | 等待屋面、室内装修 。 |
| 18 | 博雅国际实验学校  （续建） | 已竣工 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **市高新区2020年实施融资项目表** | | | |
| **序号** | **平台公司** | **项目名称** | **金额（亿元）** |
| 1 | 高新建投 | 流动资金贷 | 1.5 |
| 2 | 汴河小镇安置区项目贷 | 1.2 |
| 3 | 双创产业集聚基地项目贷 | 5 |
| 4 | 债权融资 | 6 |
| 5 | 道路管网融资租赁 | 1.5 |
| 6 | 盛景五金流贷 | 0.8 |
| 7 | 非标专项债 | 3.25 |
| 8 | 光大银行苗木贷 | 1.5 |
| 9 | 华瑞网络 | 半导体一期A地块项目贷 | 3 |
| 10 | 半导体一期、二期项目非标专项债 | 3.45 |
| 11 | 半导体一期、二期项目非标专项债续发 | 2.55 |
| 12 | 云计算数据中心项目非标专项债 | 1.65 |
| 13 | 5G示范区（一期）项目非标专项债 | 1.2 |
| 合计 | | | 32.6 |

附件5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **市高新区2021年谋划融资项目表** | | | |
| **序号** | **平台公司** | **项目名称** | **金额（亿元）** |
| 1 | 高新建投 | 小微企业集合债 | 5 |
| 2 | 长三角一体化产业基地项目 | 3 |
| 3 | 道路管网融资租赁 | 6 |
| 4 | 汴河小镇安置区项目公司债 | 5 |
| 5 | 十二年一贯制学校项目 | 2.6 |
| 6 | 汴北安置区四期项目融资 | 2.8 |
| 7 | 流动资金贷款 | 1.5 |
| 8 | 华瑞网络 | 长三角一体化产业集聚园（一期）项目 | 6 |
| 9 | 智慧城市5G示范区建设（二期）项目 | 6 |
| 10 | 宿州市高新区充储检收只能充电站项目 | 6.4 |
| 11 | 高科技自动化水产养殖基地建设项目 | 6 |
| 12 | 智能家居科技产业园项目 | 10 |
| 13 | 阿里巴巴新制造（宿州）产业园项目 | 9.6 |
| 14 | 数字小镇 | 10.5 |
| 合计 | | | 80.4 |